**编号：PRD/G04-1.0.0-2018-1.0.0**

**版本：\_\_ \_\_\_\_\_ 1.0.0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**基于项目的案例教学系统**



**变**

**更**

**控**

**制**

**文**

**档**

**委托单位杨枨老师，侯宏仑老师**

**承办单位PRD2018-G04小组**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** | **审批人** |
| 2019/1/7 | 0.1.0 | 第一版 | 冯一鸣 | 郦哲聪（PM） |
| 2019/1/9 | 1.0.0 | 驳回变更请求后修改该文档 | 冯一鸣 | 郦哲聪（PM），陈依伦 |

目录

[1.项目名称 5](#_Toc534669347)

[2.项目背景 5](#_Toc534669348)

[3.变更内容 5](#_Toc534669349)

[3.1变更请求属性 5](#_Toc534669350)

[3.2变更原因 6](#_Toc534669351)

[3.3变更结果 6](#_Toc534669352)

[4.文档变更表 6](#_Toc534669353)

[4.1文档信息 6](#_Toc534669354)

[4.2变更记录 6](#_Toc534669355)

[4.3变更审阅 6](#_Toc534669356)

[5.变更申请书 6](#_Toc534669357)

[6.文件签署 7](#_Toc534669358)

# 1.项目名称

基于项目的案例教学系统

# 2.项目背景

本项目的提出者是杨枨老师，侯宏仑老师，承担项目的小组是PRD2018-G04小组

而本项目的主要目的是建立一个有着如下功能的系统：指导老师可以随时跟踪，监控各个项目组的项目的进度，状态，问题等情况，可以实时的提出合适的建议以及对项目及时的讲评。参与项目的学生可以及时、明确的了解到自己项目中的任务，能通过该系统在线了解到自己项目的进程和所需要的知识。该系统能把制定的案例准确的分解成一个个阶段任务，能更好的促进学习的效果。该系统能支持多个案例，能提供较多的案例来支持学生的学习或者供教师选择。

# 3.变更内容

## 3.1变更请求属性

|  |  |
| --- | --- |
| 变更来源 | 客户 |
| 变更请求ID | CUC-01 |
| 变更类型 | 需求增加 |
| 提交日期 | 2019年1月6日 |
| 更新日期 | 2019年1月7日 |
| 描述 | 在网站中加入功能切换语言包，比如点击切换语言包，可以通过下拉列表选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语表达。而点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文表达。 |
| 实现优先级 | 无 |
| 修改人 | 无 |
| 提交人 | 杨枨 |
| 提交人优先级 | 高 |
| 状态 | 已驳回 |
| 标题 | 网站能做到语言切换 |
| 验证人 | 无 |

## 3.2变更原因

因为项目下达者认为可以提供至少两种语言界面，比如说英语，简体中文表达等，网站可以在各种语言之间切换

## 3.3变更结果

驳回

# 4.文档变更表

## 4.1文档信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写者 | 冯一鸣 | 编写日期 | 2019.1.7 |
| 审核者 | 陈依伦，郦哲聪 | 审核日期 | 2019.1.9 |
| 批准者 | 陈依伦 | 批准日期 | 2019.1.9 |

## 4.2变更记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者 | 版本 | 变更说明 |
| 2019.1.9 | 冯一鸣 | 1.0.0 | 驳回了变更请求，因此修改文档相应信息 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 4.3变更审阅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 审阅者 | 意见 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 5.变更申请书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能名称：** | | 语言包切换 | | | | | | | | |
| **修改内容：** 在网站中加入功能切换语言包，比如点击切换语言包，可以通过下拉列表选择“简体中文”，“English”，点击“English”后，网站的所有页面显示为英语表达。而点击“简体中文”后，网站的所有页面显示为中文表达。 | | | | | | | | | | |
| **申请人** | 杨枨 | **申请时间** | 2019.01.06 | **审核人** | 冯一鸣，郦哲聪，王飞钢，陈依伦，周德阳，刘乐威 | | **审核时间** | | 2019年1月8日 | |
| **附件名称** | | 无 | | | | | | | | |
| **验收人** | | 杨枨 | | **验收时间** | | | |  | | |
| **接收人** | | G04项目小组 | | **接收时间** | | 2019年1月6日 | | **预计完成时间** | |  |
| **备注** | |  | | | | | | | | |
| **项目综合部意见** | |  | | | | | | | | |
| **开发部意见** | | **不同意修改** | | | | | | | | |

# 6.文件签署

该变更控制已经项目发起人和项目经理，CCB主席审阅并予以批准。

签字确认

项目发起人： 杨枨 2019年1月 9日

项目经理： 郦哲聪 2019年1月 9日

CCB主席： 陈依伦 2019年1月 9日