会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 1月7日小组会议 | 会议时间 | \_2019\_年\_1\_月\_7日 21：00-21：27 |
| 会议地点 | 弘毅B1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威，王飞钢 | | |
| 会议时长 | 27分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 针对1月9日SRS评审，小组进行准备会议 3. 对1月6日杨枨老师提出的变更申请，进行任务安排 | | | |
| 1. 会议过程：   任务安排：  1.冯一鸣在1月7日晚上12：00之前完成所有相关变更文档，交与周德阳完成PPT制作  2.周德阳在收到相关变更文档，1月8日晚上9：00之前提交  3.刘乐威在1月8日晚上9：00之前提交SRS修改后的版本  4.郦哲聪在1月9日上课前修改完成SRS评审PPT | | | |