会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 1月3日小组会议 | 会议时间 | \_2019\_年\_1\_月\_3日 21：00-21：15 |
| 会议地点 | 弘毅B1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威，王飞钢 | | |
| 会议时长 | 15分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 总结JAD会议的成果 3. 评价上周的小组成员的作业 4. 布置本周任务 | | | |
| 1. 会议过程：   任务总结：  冯一鸣，刘乐威，王飞钢，周德阳准时完成了各自用例的编写，并发送给刘乐威整合  刘乐威按时完成整合  冯一鸣按时完成测试用例的修改  冯一鸣的测试计划编写需要SRS作为输入，所以提交时间延迟到1月6日晚上6：00  周德阳，王飞钢，郦哲聪完成上周各自计划的编写并通过PM审核  JAD会议确认了所有用户之间的需求以及需求冲突，确认了界面以及功能的实现，JAD会议取得预期效果  任务安排：  按照1月3日的任务安排，所有成员继续完成任务  SRS再次修改，匹配最新的界面原型版本，SRS中加入用户群分类以及选择用户代表的原因，，由刘乐威，周德阳负责，完成提交时间不变。  郦哲聪对界面修改后，帮助刘乐威，周德阳，完成SRS修改。 | | | |