会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 10月11日小组会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_10\_月\_11\_日 |
| 会议地点 | 弘毅B1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，刘乐威，周德阳， | | |
| 会议时长 | 20分钟 | | |
| 请假人员 | 王飞钢（参加校外英语培训模拟训练考试） | 迟到人员 | 无 |
| 1. 访谈开始： 2. 组长根据可行性分析报告模板介绍本周内容 3. 组长提示可行性分析报告中的注意点 4. 小组讨论本周任务分配 | | | |
| 任务安排：  上周任务：   * + - 1. 冯一鸣和周德阳完成了系统的搭建并且以及向组员展示系统功能以及系统搭建过程       2. 需求工程计划完善，王飞钢负责1，2，6章，冯一鸣负责4，5章。刘乐威负责7，8章，周德阳负责3章均已完成，但是由于系统搭建完成，所以继续修改   下周任务：   * + - 1. 周德阳完成可行性分析报告模板中第1，2章。       2. 王飞钢完成可行性分析报告模板中第3章。       3. 刘乐威完成可行性分析报告模板中第5章。       4. 冯一鸣完成可行性分析报告模板中第4，7章。       5. 刘乐威在周日（10月14日）中午12：00完成文档的整合交与组长检查，其他组员在周日（10月14日）中午11：00前将自己负责内容交与刘乐威。       6. 郦哲聪完成UML概述翻转PPT，在周六晚上之前发送到群里，由其他组员检查观看。 | | | |
| 会议主题 | 10月11日小组会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_10\_月\_11\_日 |
| 会议地点 | 弘毅B1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，刘乐威，周德阳， | | |
| 会议时长 | 20分钟 | | |
| 请假人员 | 王飞钢（参加校外英语培训模拟训练考试） | 迟到人员 | 无 |
| 1. 访谈开始： 2. 组长根据可行性分析报告模板介绍本周内容 3. 组长提示可行性分析报告中的注意点 4. 小组讨论本周任务分配 | | | |
| 任务安排：   * + - 1. 周德阳完成可行性分析报告模板中第1，2章。       2. 王飞钢完成可行性分析报告模板中第3章。       3. 刘乐威完成可行性分析报告模板中第5章。       4. 冯一鸣完成可行性分析报告模板中第4，7章。       5. 刘乐威在周日（10月14日）中午12：00完成文档的整合交与组长检查，其他组员在周日（10月14日）中午11：00前将自己负责内容交与刘乐威。       6. 郦哲聪完成UML概述翻转PPT，在周六晚上之前发送到群里，由其他组员检查观看。 | | | |