会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 11月21日项目会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_11\_月\_21\_日 |
| 会议地点 | 弘毅楼b1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威 | | |
| 会议时长 | 14分钟 | | |
| 请假人员 | 王飞钢（校外补课） | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 组长分析评审中老师和同学发现的问题 3. 组长总结本周的任务 4. 组长安排任务 | | | |
| 任务安排：  上周任务以及谈话总结：   * + - 1. 可行性分析需要增加有关移动端的技术分析       2. Wbs需要体现项目五个阶段       3. 甘特图需要体现项目的五个阶段       4. 项目章程需要增加里程碑时间，授权内容       5. 需求计划需要修改wbs表，风险管理计划不完善，OBS解释不够详细，配置管理过程需要流程图   下周任务：   1. 冯一鸣wbs图进行修改，对变更流程进行学习 2. 周德阳完善配置管理过程，画出流程图 3. 王飞钢补全项目章程 4. 郦哲聪补全可行性分析 5. 周德阳完善甘特图 6. 刘乐威完善需求计划并进行所有成员的文档整合 | | | |