会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 11月14日项目会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_11\_月\_14\_日 |
| 会议地点 | 弘毅楼b1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威 | | |
| 会议时长 | 14分钟 | | |
| 请假人员 | 王飞钢（校外补课） | 迟到人员 | 无 |
| 1. 访谈开始： 2. 组长总结上周和杨老师谈话的结果 3. 根据杨老师提出的要求，进行任务总结和下达 | | | |
| 任务安排：  上周任务以及谈话总结：   * + - 1. 上周愿景与范围文档审核不到位，包括格式等方面不正确       2. 从报告中总结业务需求       3. 确认了系统管理员的功能，需要增加案例拥有者的功能   下周任务：   1. 本周周六去图书馆对需求计划PPT进行检查：全组 2. 对系统界面开始美化排版：郦哲聪 3. 愿景与范围文档增加关联图以及新角色的功能范围：冯一鸣 4. 甘特图继续修改，做到每一天之前的计划都是正确的：周德阳 5. Git继续做好配置：周德阳 6. 每份文档都需要根据杨老师要求重新做好格式和命名：刘乐威 | | | |
|  | | | |