会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 12月13日项目会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_12\_月\_13\_日 20：00-20：12 |
| 会议地点 | 弘毅楼b1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，王飞钢 | | |
| 会议时长 | 12分钟 | | |
| 请假人员 | 刘乐威（因突然发烧请假） | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 组长总结周三作业的提交情况 3. 讨论本周的接下来的任务 4. 组长安排相应的任务 | | | |
| 任务安排：  周三总结：  1.所有人都能按时提交，按时完成任务  下周任务：  1.王飞钢完成翻转PPTUML的制作，周日晚上6：00之前提交  2.刘乐威整合所有人的usecase以及数据字典，在周五晚上8：00之前交给冯一鸣  3.冯一鸣收到usecase后记录到需求管理系统中，先发布第一个初始版本，周六晚上10：00之前完成  4.周德阳对项目计划，甘特图等收到变更影响的文档进行修改，周五晚上10：：0之前完成提交  5.郦哲聪在周六晚上10：00之前完成对界面风格的修改  6.周日9：00-16：00冯一鸣和郦哲聪完成对数据的编写 | | | |