会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 12月7日项目会议 | 会议时间 | \_2018\_年\_12\_月\_7\_日 21：30-21：37 |
| 会议地点 | 弘毅楼b1-610 | 记 录 人 | 冯一鸣 |
| 参会人员 | 冯一鸣，郦哲聪，周德阳，刘乐威，王飞钢 | | |
| 会议时长 | 7分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 1. 会议内容： 2. 组长总结今日访谈成果 3. 组长安排接下来的工作 | | | |
| 任务安排：  访谈成果：   * + - 1. 已经完成对业务需求的确认，可以开展下一步工作       2. 已经确认杨枨老师为案例拥有者代表   下周任务：  1.冯一鸣在寻找用户代表之前完成对管理员用户的子用例图绘制，并且描述完成对其的用例场景  2.周德阳在周日晚上10：00之前完成对教师用户的子用例图绘制，并且描述完成对其的用例场景  3.王飞钢在在寻找用户代表之前完成对学生用户的子用例图绘制，并且描述完成对其的用例场景  4.郦哲聪在下周一晚上10：00之前完成对界面原型的重新配色和设计  5. 刘乐威在周日晚上10：00之前完成对案例拥有者用户的子用例图绘制，并且描述完成对其的用例场景  6.刘乐威在周日中午12：00之前完成UML翻转PPT制作  7.冯一鸣寻找陈依伦同学作为管理员代表，对该代表进行确认并录音，周日晚上10：00之前完成，与用例图，用例场景一起上交  7.王飞钢寻找陈铉文同学作为管理员代表，对该代表进行确认并录音，周日晚上10：00之前完成，与用例图，用例场景一起上交 | | | |